

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 01 февраля 2024 года № 7**

**Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год»**

В целях комплексного решения проблемы водоснабжения Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района, улучшения условий жизни населения в сельской местности, в соответствии с п.6.1 ст.17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района, **администрация Надеждинского муниципального образования** **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района.

**Глава Надеждинского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального района: А.Ф. Корнеев**

Приложение к постановлению администрации Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области

от 01 февраля 2024 года № 7

**Муниципальная Программа**

**«Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов**

**Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год» (далее – Программа) |
| **Основание для разработки Программы** | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Надеждинского муниципального образования |
| **Заказчик Программы** | Администрация Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| **Разработчик Программы** | Администрация Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| **Цель и задачи**  **Программы** | - бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Надеждинского муниципального образования в качественной питьевой воде.;  - повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения;  - создание условий для переработки добываемой воды до качественных показателей санитарных норм;  - определение объектов водоснабжения, подлежащих ремонту, оценка потребности материально-технических ресурсов и капитальных вложений на реализацию Программы, проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в населенных пунктах Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района. |
| **Сроки реализации**  **Программы** | 2024 год |
| **Исполнители**  **Программы** | Администрация Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области |
| **Объемы и**  **источники**  **финансирования**  **Программы** | Общий объём финансирования мероприятий программы составляет – 4432,7 тыс. рублей будет осуществляться за счет:  - средств бюджета Надеждинского муниципального образования в сумме 1560,0 тыс. рублей;  - областной субсидии на ремонт и развитие водопроводной сети в сумме 2872,7 тыс.рублей. |
| **Ожидаемые конечные**  **результаты реализации**  **Программы** | - увеличение степени безопасности бактериологического и инфекционного загрязнения добываемой воды;  - сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуг водоснабжения;  - снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг водоснабжения. |
| **Контроль за выполнением Программы** | - Управление реализацией Программы возлагается на главу Надеждинского муниципального образования.  - Текущий контроль осуществляется профильной постоянной комиссией Совета Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области, администрацией Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами**

Сложившаяся в населенных пунктах Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района.

Одной из проблем развития Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района является неудовлетворительное обеспечение населения качественной питьевой водой.

Основными источниками питьевого водоснабжения Надеждинского муниципального образования являются артезианские скважины. Общая протяженность уличной водопроводной сети в поселении – 24,2 км, из них 70 % построено в 70-е годы и находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, водозаборные сооружения требуют реконструкции. Ежегодно, начиная с 2012 года, производится как капитальный, так и текущий ремонт водозаборных сооружений в населенных пунктах Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района.

Причинами высокого уровня износа являются недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведёт к лавинообразному накапливанию недоремонта и падению надёжности коммунальных систем.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, электрической энергии в процессе производства и транспортировке ресурсов до потребителей.

Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.

Содержание объектов водоснабжения в его нынешнем виде до сих пор непосильно как для потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетной сферы муниципального образования.

Для решения проблемных вопросов по водоснабжению в Надеждинском муниципальном образовании необходим программный подход с привлечением федеральных органов власти, Правительства Саратовской области.

**2. Цели, задачи и сроки реализации Программы**

Основной целью муниципальной программы является обеспечение населения Надеждинского муниципального образования достаточным количеством качественной питьевой воды.

Для достижения этой цели необходимо решить поставленные задачи:

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Надеждинского муниципального образования в качественной питьевой воде.;

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения;

- создание условий для переработки добываемой воды до качественных показателей санитарных норм;

- определение объектов водоснабжения, подлежащих ремонту, оценка потребности материально-технических ресурсов и капитальных вложений на реализацию Программы, проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в населенных пунктах Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района.

Срок реализации мероприятий Программы – 2024 год.

**3. Перечень программных мероприятий**

Модернизация объектов водоснабжения направлена на решение задач, связанных с максимальным внедрением энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение надёжности, качества и долговечности объектов водоснабжения.

Основные направления решения этих проблем, сводятся к следующему:

- Установка очистных сооружений;

- Замена ветхих и аварийных участков водопроводных сетей;

- Замена чугунных и стальных труб водопроводных сетей на долговечные полиэтиленовые трубы;

- Внедрение энергосберегающих технологий, приборов учёта и регулирования потребления энергоресурсов на объектах водоснабжения;

- Приобретение и ремонт скважинных насосов.

Система программных мероприятий включает взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие задания, обеспечивающие достижение программных целей.

Перечень мероприятий в рамках Программы водоснабжения Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района на 2024 год приведен в Приложении 1.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться:

- средств областного бюджета в сумме 2872,7 тыс.рублей;

- средств бюджета Надеждинского муниципального образования в сумме 1560,0 тыс.рублей.

Общий объем финансирования мероприятий Программы в 2024 году составляет 4432,7 тыс. руб.

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает организационную, экономическую и правовую составляющие, обеспечивающие управление Программой и реализацию программных мероприятий.

В рамках выполнения настоящей Программы администрация Надеждинского муниципального образования выполняет функции муниципального заказчика мероприятий программы и осуществляет контроль за качеством выполненных работ по ремонту основных элементов водораспределительной системы.

Предложения об изменении положений Программы вводятся в действие постановлениями администрации Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района.

Реализация программных мероприятий заказчиком Программы осуществляется путем заключения договоров, либо привлечения на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения работ. Конкретные подрядные организации будут определены в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (О Федеральной контрактной системе - ФКС).

Организация и проведение аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение работ по ремонту основных элементов водораспределительной системы поселения возлагается на единую постоянно действующую комиссию по размещению муниципального заказа администрации Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района.

Выполнение мероприятий Программы проходит в тесном взаимодействии с организациями, обслуживающими объекты инженерной инфраструктуры, транспорта, водопроводных, канализационных сетей, системы отопления и других.

**6. Организация управления Программой и контроль**

**над ходом ее реализации**

Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее реализации возлагается на главу Надеждинского муниципального образования.

Текущий контроль осуществляется профильной постоянной комиссией Совета Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района. Администрация Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района осуществляет контроль над целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы и качеством выполненных работ.

**7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов**

**реализации Программы**

Программа предусматривает повышение уровня водоснабжения населенных пунктов, увеличение степени безопасности бактериологического и инфекционного загрязнения добываемой воды в Надеждинском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района.

Реализация Программы позволит:

- повысить уровень качества предоставляемых потребителям услуг водоснабжения;

- повысить качество питьевой воды в централизованных системах водоснабжения;

- обеспечить развитие инфраструктуры Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района, повысить степень благоустройства районов жилой застройки.

Приложение к муниципальной программе «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024 год»

**Перечень программных мероприятий и объемов финансирования по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого водоснабжения населенных пунктов Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района**

**Саратовской области на 2024 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование главного распорядителя средств бюджета поселения** | **Объемы финансового обеспечения, всего (тыс.руб.)** | | |
| **Областной бюджет** | **Бюджет надеждинского муниципального образования** | |
| **1.** | **Ремонт водопроводной сети населенных пунктов Надеждинского муниципального образования** | Администрация Надеждинского муниципального образования | **0** | | **239,9** |
| **2.** | **Проведение санитарно-гигиенических исследований воды из источников водоснабжения Надеждинского муниципального образования** | **0** | | **50,0** |
| **3.** | **Ремонт системы водоснабжения с.Мавринка Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области** | **2872,7** | | **1060,0** |
| **4.** | **Установка водонапорной башни в с.Мавринка Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области** |  | **0** | | **210,1** |
| **Итого по Надеждинскому муниципальному образованию:** | | | **4432,7** | | |