Приложение

к [Порядк](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par1016)у проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Надеждинского муниципального образования Пугачевского

муниципального района Саратовской области

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы «Содержание и безопасность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети, находящихся в границах населенных пунктов Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы» за 2024 год .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **ЕИ** | **Значение целевого показателя** | | **Отклонение %** | **Оценка в баллах** |
| **план** | **факт** |
| *Подпрограмма 1* | | | | | |
| - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, в том числе улично-дорожной сети, находящихся в границах населённых пунктов Надеждинского муниципального образования;  - увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений;  - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети, находящихся в границах населённых пунктов Надеждинского муниципального образования. | Тыс.руб. | 4753,3 | 4573,2 | 2 | - 1 |
| **ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе** |  | 4753,3 | 4573,2 | 2 | -1 |

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы

«Содержание и безопасность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе улично-дорожной сети, находящихся в границах населенных пунктов Надеждинского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»

за 2024год. (весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации программы** |
| *Подпрограмма 1 (указать наименование)* | | |
| 1) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | - 1 | Так как данная муниципальная программа действовала только в 2024 году,  неиспользованные бюджетные ассигнования перенести в план муниципальной программы на 2024-2026 годы и использовать в полном объеме для достижения эффективности программы |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | - 1 | - |

**Глава Надеждинского**

**муниципального образования**

**Пугачевского муниципального района: А.Ф. Корнеев**